## УТВЕРЖДЕНА

решением сессии Совета депутатов

муниципального образования

«Катунинское»

от 29.03. 2016г. № 167

(с учетом изменений внесенных решениями                     Совета депутатов № 73 от 22.05.2019 г., № 258   от 14.10.2020г.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Катунинское"

на 2016 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Катунинское»

на 2016 - 2025 годы»

| Наименование долгосрочной целевой программы | муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катунинское» на 2016 - 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | администрация муниципального образования «Катунинское» |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»; ООО «Архбиоэнерго; ООО «Ремэнерго»; ООО «Ремэнерго 2»; Учреждение «Базовый санаторий «Беломорье» |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цели программы | 1) повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения, снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения; 2) улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; 3) создание условий для инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства; 4) создание комфортной среды для проживания населения на территории муниципального образования «Катунинское» |
| Задачи программы | 1) обеспечение поддержки процесса комплексного развития коммунальной инфраструктуры за счёт бюджетных и привлечённых средств; 2) обеспечение условий для снижения издержек ЖКХ путём технического перевооружения коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий; 3) повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в МО «Катунинское» |
| Целевые показатели программы | 1) количество введённых в строй котельных, использующих в качестве топлива возобновляемые источники энергии. 2) количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом); 3) доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных); 4) количество мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения; 5) количество введённых в строй новых водопроводных сетей. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2025 годы Программа не предполагает разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования – 191 423,45 тыс. рублей, в том числе: - средства фонда ЖКХ – 25 800 тыс. рублей; - средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 62 835 тыс.рублей; - средства районного бюджета – 8 978 тыс. рублей; - средства бюджета поселения – 19 110,45 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 74 700 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение эффективности и качества коммунального обслуживания; - повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения; - повышение комфортности и безопасности условий проживания; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры района. - снижение объемов потребления энергетических ресурсов |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности коммунального хозяйства  и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей, повышение качества коммунальных услуг.

Основой Программы являются мероприятия по техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры. Коммунальная инфраструктура муниципального образования состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие муниципального образования.

Техническое состояние жилищно-коммунального хозяйства

Коммунальными услугами в пос. Катунино и пос. Беломорье пользуются более 4,5 тыс. человек. Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой  характеризуется следующими данными:

| жилищный фонд, оборудованный | удельный вес от всего жилищного фонда (%) |
| --- | --- |
| водопроводом | 95,0 |
| канализацией | 94,0 |
| центральным отоплением | 91,7 |
| горячим водоснабжением | 84 |
| ваннами | 84 |
| газом | 91,7 |

Источниками теплоснабжения на территории МО «Катунинское» являются отопительные котельные.

В муниципальном образовании «Катунинское» расположены 3 отопительные котельные малой установленной тепловой мощности:

- пос. Катунино – 1 котельная установленной тепловой мощностью 14,5 МВт, работающая на древесных пеллетах;

- пос. Беломорье – 2 котельные установленной тепловой мощностью 6,47 Гкал/час, работающие на угле и дизельном топливе.

Суммарная установленная мощность отопительных котельных по муниципальному образованию «Катунинское» составляет около 21 Гкал/час.

Котельные снабжают тепловой энергией жилые дома и социальную сферу (школы, больницы, детские сады и пр.).

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Протяженность тепловых сетей по муниципальному образованию «Катунинское» в двухтрубном исчислении составляет около 22,3 км.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции.

Отопительные котельные пос. Беломорье оснащены водогрейными чугунными и стальными котлами малой производительности, работающими на угле и дизельном топливе.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в МО «Катунинское» находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

В пос. Катунино, дер. Лахта и пос. Беломорье имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 95% (4508 чел.).

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения дер. Лахта, дер. Холм и пос. Катунино являются поверхностные воды, оз. Холмовское. В пос. Беломорье вода подается от санатория «Беломорье».

Протяженность водопроводных сетей пос. Катунино - дер. Лахта: - 18500 м, диаметр сетей - от 50 мм до 300 мм.

Протяженность водопроводных сетей пос. Беломорье – 2400 м, диаметр сетей 100 мм. Износ сетей составляет 90%. Водоочистные сооружения пос. Катунино эксплуатируется с 1958г., физически устарели,  требуется  замена насосов. Сети изношены выработали нормативный срок службы (сталь - 20 лет, чугун - 50 лет).

Процент обеспеченности населения централизованной системой водоотведения составляет 94 %.

Отведение сточных вод от жилых домов осуществляется на канализационные очистные сооружения (КОС), находящиеся: в районе озера Окуньково, в границах населенного пункта дер. Лахта, в районе санатория «Беломорье». Проектная мощность очистных сооружений в пос. Катунино составляет 0,48 тыс. м³/сут., а в дер. Лахта 0,19 тыс. м³/сут. КОС пос. Катунино  эксплуатируется  с 1958 г. Износ сетей составляет 90 %. Сети изношены и выработали; нормативный срок службы (сталь - 20 лет, чугун-50 лет). Здание КОС полностью  разрушено, сооружения по  очистке сточных вод морально и физически устарели, фактически не обеспечивают современным требованиям в качестве очищенной сточной воды.

Централизованные системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Катунинское» включают в себя три эксплуатационные зоны:

- пос. Катунино: самотечные трубопроводы канализационной сети – 11000 км, КНС (производительность 2800 м³/сут.), напорные трубопроводы канализационной сети – 0,564 км и канализационные сооружения механической очистки сточных вод  (проектной производительностью 2800 м³/сут., в настоящее время в нерабочем состоянии. Условия отведения сточных вод: сброс в оз. Окуньково.

- дер. Лахта: самотечные трубопроводы канализационной сети – 1800 км, КНС (производительность 190 м³/сут.), напорные трубопроводы канализационной сети – 0,054 км и канализационные сооружения механической очистки сточных вод  (проектной производительностью 190 м³/сут.). Территория КОС замощена и озелена. Условия отведения сточных вод: сброс в р. Лесная. Основные этапы очистки  сточных вод: канализационный отстойник горизонтального типа → контактный резервуар  → канализационный коллектор → точка сброса Лесная речка.

-  пос. Беломорье: общая протяжённость канализационной сети – 4.11 км, (в том числе самотечной – 1360 км, напорной  – 2750 км),  КНС (производительность 400 м³/сут.), и канализационные сооружения механической очистки сточных вод проектной производительностью 400 м³/сут. Основные этапы очистки  сточных вод: песколовки → первичный отстойник → биофильтр → вторичный отстойник → канализационный коллектор → точка сброса ручей Сторонний, впадающий в р. Брусеница.

Изношенность коммуникаций оказывает существенное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и достаточных коммунальных услуг, резко снижает условия комфортного проживания, в связи с чем, возникает объективная необходимость  капитального ремонта инженерных  сетей,  модернизации и строительства очистных сооружений и источников теплоснабжения.

Процесс технического перевооружения коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании наиболее целесообразно проводить программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект дадут мероприятия по применению современных материалов и оборудования при капитальном ремонте инженерных коммуникаций и строительстве объектов коммунальной инфраструктуры. Процесс перевооружения должен носить постоянный характер, не ограничиваясь отдельными, разрозненными мероприятиями.

Несмотря на разнородность услуг, все они имеют единые признаки:

- использование в технологическом процессе сложной инженерной инфраструктуры;

- строгая последовательность всех стадий технологического процесса;

- отсутствие у потребителя возможности отказаться от данного вида услуг на длительное время;

- невозможность компенсации предоставляемых не в полном объеме услуг в один период за счет их более полного использования в другой период.

Существующие темпы строительства и капитального ремонта не обеспечивают их прямого воспроизводства. Изношенность коммуникаций, рост риска разрушения конструкций объектов по причине их ветхости, оказывают существенное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и достаточных коммунальных услуг, резко снижают условия комфортного проживания, в связи с чем возникла объективная необходимость начать переоснащение инженерных сетей, осуществлять модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе и строительство новых), переходить на более экономичные виды топлива.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа разработана для достижения следующих  основных  целей:

1) повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения, снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения;

2) улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

3) создание условий для инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства;

4) создание комфортной среды для проживания населения на территории муниципального образования «Катунинское».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) обеспечение поддержки процесса комплексного развития коммунальной инфраструктуры за счёт   бюджетных и привлечённых средств;

2) обеспечение условий для снижения издержек ЖКХ путём технического перевооружения коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий;

3) повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в МО «Катунинское»

Программа состоит из одного этапа. Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2016 по 2025 год.

За этот период планируется выполнить значительный блок мероприятий по техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры.

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены администрацией муниципального образования «Катунинское».

III. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы МО «Катунинское» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Катунинское» на 2016 - 2025 годы» приведён в приложении к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного, районного бюджета, бюджета поселения, внебюджетные средства. Общий объем финансирования –  191 423,45 тыс. рублей, в том числе: средства фонда ЖКХ – 25 800 тыс. рублей; средства федерального бюджета –  0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 62 835 тыс.рублей; средства районного бюджета  – 8 978 тыс. рублей; средства бюджета поселения – 19 110,45 тыс. рублей; внебюджетные средства   – 74 700 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке  при  формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год с учётом реальных возможностей всех уровней бюджетов.

Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета подтверждается соглашениями  между администрацией МО «Катунинское», министерством ТЭК  и ЖКХ Архангельской области и администрацией МО «Приморский муниципальный район; за счёт средств районного бюджета – соглашениями между администрацией МО «Катунинское» и администрацией МО «Приморский муниципальный район»; за счёт средств внебюджетных источников (юридических лиц) - соглашениями о взаимодействии между администрацией МО «Катунинское», администрацией МО «Приморский муниципальный район» и соответствующими инвесторами.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования «Катунинское»

| Статус | Наименование долгосрочной целевой программы | Источник финансирования |  | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| муниципальная программа | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катунинское» на 2016 - 2025 годы» | Итого | 191 423,45 | 8 765 | 52 000 | 16 000 | 17 300 | 13 500 | 1158,45 | 82 700 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда ЖКХ | 25 800 | - | 25 800 | - - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 62 835 | 6 135 | 3 500 | 7 700 | 8 400 | 5 600 | - | 31 500 |
|  |  | Районный бюджет | 8 978 | 878 | 500 | 1 100 | 1 200 | 800 | - | 4 500 |
|  |  | Бюджет поселения | 19 110,45 | 1 752 | 1 000 | 2 200 | 2 400 | 1600 | 1158,45 | 9 000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 74 700 | - | 21 200 | 5 000 | 5 300 | 5 500 | - | 37 700 |

V. Оценка эффективности реализации

Программы

Важнейшими целевыми показателями Программы является:

- количество введённых в строй котельных, использующих в качестве топлива возобновляемые источники энергии;

- количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля  ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных).

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Количество введённых в строй котельных, ед., И1 | И1 = SUM Кi, где Кi – i-ая котельная введённая в строй |
| 2. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед., И2 | И2 = SUM ОКi, где ОКi – i-ый объект коммунальной инфраструктуры, капитально отремонтированный. (на основании актов КС-2, КС-3) |
| 3. Доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), процент, И3 | И3 = Lвс / Lпс × 100% где: Lвс – суммарная протяжённость ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) на конец отчетного периода; Lос - суммарная протяжённость сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) на конец отчетного периода. |
| 4. Количество мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед., И4 | И4 = SUM МКi, где МКi – i-ое мероприятие по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
| 5. Количество введённых в строй новых водопроводных сетей, км, И5. | И5 = SUM Li, где Li –протяжённость новых водопроводных сетей. |

VI. Прогноз ожидаемых

социально-экономических результатов от реализации Программы

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

| Наименование целевых показателей и индикаторов программы | Значения базовых показателей и индикаторов Программы | Значения оценочных показателей и индикаторов Программы | Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025г.г. |
| Количество введённых в строй новых объектов коммунальной инфраструктуры,ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Процент ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных). | % | 25,0 | 24,8 | 24,5 | 23,0 | 22,2 | 21,4 | 15,0 |
| Количество мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед. | 0 | 40 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 40 |
| Строительство новых водопроводных сетей, км. | 0 | 1,1 | - | 0,5 | 0,6 | - | - | - |
| Обустройство новых мест накопления ТКО | 0 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |

В результате реализации Программы будут обеспечены:

- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- повышение комфортности и безопасности условий проживания населения;

- снижение уровня износа основных средств коммунального хозяйства района;

- снижение расхода топлива;

- переоснащение котельной с переходом на более экономичное и экологичное вид топлива-биотопливо (пеллеты);

- уменьшение уровня дотационности коммунального хозяйства/

VII. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация МО «Катунинское»» и Совет депутатов муниципального образования «Катунинское».

Муниципальное образование «Катунинское» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке заказчиком – администрацией муниципального образования «Катунинское».

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Катунинское» на 2016 - 2025 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования |  | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | 2022-2025г.г. |  |
| 1. Капитальный ремонт КНС дер. Лахта | Администрация МО «Катунинское» | Итого | 2 028 | 2 028 | - | - | - | - |  | - | Ремонт крыши, замена насосов и электроустановочных изделий |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 420 | 1 420 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 203 | 203 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 405 | 405 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 2. Капитальный ремонт КНС пос. Катунино | Администрация МО «Катунинское» | Итого | 1 402 | 1 402 | - | - | - | - |  | - | Ремонт крыши, замена насосов и электроустановочных изделий |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 981 | 981 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 141 | 141 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 280 | 280 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 3. Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Беломорье | АдминистрацияМО «Катунинское» | Итого | 3 155 | 3 155 | - | - | - | - |  | - | Замена 785,4 метров тепловых сетей. |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2 208 | 2 208 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 316 | 316 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 631 | 631 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 4. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Геологов в дер. Лахта | Администрация МО «Катунинское» | Итого | 1 387 | 1 387 | - | - | - | - |  | - | Замена 455 метров водопроводных сетей. |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 971 | 971 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 139 | 139 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 277 | 277 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 5. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Советская к д. № 26 в пос. Катунино | АдминистрацияМО «Катунинское» | Итого | 134 | 134 | - | - | - | - |  | - | Замена 80 метров водопроводных сетей. |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 94 | 94 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 13 | 13 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 27 | 27 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 6. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Советская к д. № 39, 41 в пос. Катунино | АдминистрацияМО «Катунинское» | Итого | 496 | 496 | - | - | - | - |  | - | Замена 185 метров водопроводных сетей. |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 347 | 347 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 50 | 50 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 99 | 99 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 7. Капитальный ремонт водопроводных сетей к Дому Культуры по ул. Стрельцова в пос. Катунино | АдминистрацияМО «Катунинское» | Итого | 163 | 163 | - | - | - | - |  | - | Замена 40 метров водопроводных сетей, |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 114 | 114 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 16 | 16 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 33 | 33 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 8. Реконструкция водоочистной станции в пос. Катунино с водозабором и прилегающими сетями | Администрация МО «Катунинское» | Итого | 23 000 | - | 23 000 | - | - | - |  | - | Обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов, обеспечение подачи абонентам питьевой воды надлежащего качества |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда ЖКХ | 13 800 | - | 13 800 | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9 200 | - | 9 200 | - | - | - |  | - |  |
| 9. Строительство канализационно-очистных сооружений блочно-модульного типа и реконструкция прилегающих сетей канализации в пос. Катунино | Администрация МО «Катунинское» | Итого | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - |  | - | Снижение нагрузки на окружающую среду. |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда ЖКХ | 12 000 | - | 12 000 | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 8 000 | - | 8 000 | - | - | - |  | - |  |
| 10. Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Катунино | Администрация МО «Катунинское» | Итого | 51 300 | - | 3 000 | 4 000 | 4 300 | 4 500 |  | 35 500 | Замена тепловых сетей, снижение технологических потерь в сетях, обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабженияабонентов |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 51 300 | - | 3 000 | 4 000 | 4 300 | 4 500 |  | 35 500 |  |
| 11. Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Беломорье | АдминистрацияМО «Катунинское» | Итого | 6 200 | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | 2 200 | Замена тепловых сетей, снижение технологических потерь в сетях, обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения абонентов |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 200 | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | 2 200 |  |
| 12. Строительство новых сетей водоснабжения в пос. Катунино | Администрация МО «Катунинское» | Итого | 10 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | - |  | - | Строительство 1,1 км. новых водопроводных сетей. Подключение новых потребителей. |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 7 000 | - | - | 3 500 | 3 500 | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 1 000 | - | - | 500 | 500 | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 2 000 | - | - | 1 000 | 1 000 | - |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 13. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Катунино | АдминистрацияМО «Катунинское» | Итого | 70500 | - | 5 000 | 6 000 | 6700 | 7900 |  | 44900 | Замена 18.8 км водопроводных сетей. снижение технологических потерь в сетях, обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 49 700 | - | 3 500 | 4 200 | 4 900 | 5 600 |  | 31 500 |  |
|  |  | Районный бюджет | 7 100 | - | 500 | 600 | 600 | 750 |  | 4 450 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 14 200 | - | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 550 |  | 8 950 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 14. Обустройство и содержание мест накопления ТКО | АдминистрацияМО «Катунинское» | Итого | 500,0 | - | - | - | 300,0 | 100,0 |  | 100,0 | Обустройство и содержание мест накопления ТКО |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 300,0 | - | - | - | 200,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 15. Мероприятия по благоустройству территории сельских поселений | АдминистрацияМО «Катунинское» | Итого | 1158,45 | - | - | - | - | - | 1158,45 | - | Благоустройство территории сельских поселений |
|  |  | В том числе | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | Бюджет поселения | 1158,45 | - | - | - | - | - | 1158,45 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе |
|  |  | Итого | 191 423,45 | 8 765 | 52 000 | 16 000 | 17 300 | 13 500 | 1158,45 | 82 700 |  |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда ЖКХ | 25 800 | - | 25 800 | - - | - | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 62 835 | 6 135 | 3 500 | 7 700 | 8 400 | 5 600 | - | 31 500 |  |
|  |  | Районный бюджет | 8 978 | 878 | 500 | 1 100 | 1 200 | 800 | - | 4 500 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 19 110,45 | 1 752 | 1 000 | 2 200 | 2 400 | 1600 | 1158,45 | 9 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 74 700 | - | 21 200 | 5 000 | 5 300 | 5 500 | - | 37 700 |  |